- Ишлаб чиқаришда қурилиш махсулотининг ўзига хослиги нимада?

- Қурилиш жараёнлари уларнинг технологик белгилари бўйича турлари қайсилар?

- Қурилишда касб нима, касб хақида маълумотлар қайси сўровномада батафсил ёритилган?

- Қурилиш ишлари малакаси деганда нимани тушинасиз?

- Касб ва мутахассислик тўғрисида тушинчангиз қандай?

- Техникавий меъёрлаш деганда нимани тушинасиз?

- Ишлаб чиқариш меъёрларига нималар киради?

- Вақт меъери нима ва у нима учун хизмат қилади?

- Мехнат сарфи меъери нима ва у нима учун хизмат қилади?

- Ишлаб чиқариш меъери хақида нима биласиз?

- Иш хақи нима унинг қандай турларини биласиз?

- Тариф меъёрлаш нима учун хизмат қилади?

- Тариф тўри нима учун хизмат қилади?

- Бахо (расценка) нима, у қандай хисобланади?

- Иш фронти деганда нимани тушинасиз?

- Ярус баландлигини танлашда нималарга ахамият бериш зарур?

- Қурилишни саноатлаштириш деганда нималарни тушинасиз?

- Материал техник базаларга нималар киради?

- Иш олиб бориш лойихалар ўз ичига нималарни олади?

- Қурилишини сифати деганда нималарни тушинасиз?

- Нуқсонлар қандай турларга бўлинади?

- Қурилишда мехнат мухофазаси қандай мақсадларни ўз ичига олади?

- Ёнғинга қарши кураш тадбирлари ўз ичига нималарни олади?

- Мехнатни мухофаза қилиш кимлар томонидан назорат қилинади?

- Технологик лойихалашнинг асосий вазифасига нималар киради?

- Қурилиш жараёнларини вараиант лойихалаш деганда нималарни тушинасиз?

- Қурилиш монтаж ишларини вақт фазасида бажариш деганда нималарни тушинасиз?

- Қурилиш жараёнининг ишончлилиги нима?

- Техналогик харита нима ва у нималарни ўз ичига олади?

- Мехнат жараёнлари хариталари нималарни ўз ичига олади?

- Қурилиш майдонини тозалаш қайси жараёнларни ўз ичига олади?

- Ер устки сувлари қочириш усуллари қандай?

- Ер остки сувларини қочириш усули нималарга асосланган?

- Тайёргарлик ишлари геодезик разбивка ишларига нималар киради?

- Бинонинг асоссий ўқларини майдонга туширишни қандай усулларини биласиз?

- Қурилишда транспорт ва юклаш тушириш ишларини ахамияти.

- Юк айланиши деганда нимани тушинасиз?

- Юк патоги нима?

- Темир йўл излари бўйича турлари қандай?

- Темир йўл устки қурилмасига нималар киради?

- Темир йўлни харакатга келтирувчи воситалар нималар?

- Автомобил йўллари ўзини мукаммаллиги бўйича нечта тоифага бўлинади ва улар қандай номланади?

- Махсус технологик - ташувчи воситаларга қайси турдаги автомобиллар киради?

- Юкни тушириш ишларини бажаришни комплекс механизациялаш деганда нимани тушинасиз?

- Пакетлаш ва контейнерлаш нима?

- Ер ишларининг умумқурилиш ишларидаги салмоғи қандай?

- Ер ишларини комплекс механизациялаш деганда нима тушинилади?

- Грунтларни қайси физик-механик хоссаларини биласиз?

- Грунтларнинг табиий қиялик бурчаги нима ва у қандай аниқланади?

- Грунтларни бўшаш коэффиценти деганда нима тушинилади?

- Бир чўмичли экскаваторларни қайси турларини биласиз?

- Бир чўмичли экскаватор мехнат унимдорлигига қайси факторлар таъсир қилади?

- Забой деганда нимани тушинасиз?

- Забойларни қандай турини биласиз? «Пешона» забой қайси формула ёрдамида аниқланади?

- Бир чўмичли экскаватор мехнат уними қайси формула ёрдамида аниқланади?

- Ёнлама забой эни нимага боғлиқ ва у қандай хисобланади?

- Бир чўмичли экскаваторни танафуссиз ишлашни таъминловчи транспортлар сони қандай аниқланади?

- Кўп чўмичли экскаваторларни қайси турларини биласиз, уларни имкониятлари ва камчиликларини нима?

- Кўп чўмичли экскаватор мехнат унимдорлиги қайси формула билан аниқланади?

- Кўп чўмичли экскаватор забойлари турлари қаайсилар?

- ПУЛ-3 жихози нима учун хизмат қилади?

- Ер ишларини бажаришда хавфсизликни таъминлаш тадбирларига нималар киради?

- Ишчиларни хандақларга хавфсиз тушиб чиқишини  қандай таъминланади?

- Грунтларни булpдозер ердамида ишлашда ишчи циклга нималар киради?

- Булpдозерни мехнат умумдорлигига таъсир қилувчи факторлар нималар?

- Булpдозер ёрдамида қандай ишларни бажариш мумкин?

- Скрепер турлари? Уларни қўлланиш кўлами қандай?

- Скреперларни қаерларда қўллаб бўлмайди?

- Скреперни мехнат унумдорлигини қандай ошириш мумкин?

- Скреперларни ишлашда харакат схемалари қандай ва уларни қўллаш жойлари қаерлар?

- Грунтларни зичлагичларни қандай турларини биласиз, улар нимага асосан танланади?

- Тишли зичлагичлар қаерларда ишлатилади?

- Титратувчи машиналар ёрдамида қандай грунтлар зичланади?

- Грунтларни гидромеханизация усулда ишлаш қаерларда қўл келади?

- Гидромеханизация усулида грунтларни ишлаш нималарга асосланган?

- Гидромеханизация усулида грунтни ишлаш мехнат унумдорлигини оширишга таъсир қилувчи омиллар нималар?

- Гидромеханизация усулда грунтларни ишлашдаги забойлар номи қандай?

- Грунтларни сунъий қотиришнинг қандай усулларини биласиз?

- Грунтларни музлатиш усули нимага асосланган, камчиликлари нимада?

- Грунтларни қиздириш усулида мустахкамлаш қандай бажарилади?

- Цементлаш, смолалаш усуллари қандай бажарилади?

- Силикатлаш усули, унинг қўлланиш кўлами ва уларни усуллари қандай?

- Горизонтал буғулаш нима, қаерларда қўлланилади?

- Қувурларни чукувчан грунли ва ер силкиниш районларида ўрнатишни ўзига хослиги нимада?

- Майдонларни текислаш ишларини олиб боришда хавфсизлик техникаси тадбирларига нималар киради?

- Грунтларни сув ердамида ишлашда хавфсизлик техникаси тадбирларга нималар киради?

- Игнафилpтр ердамида сув сатхини пасайтириш нимага асосланган ва қаерларда қўлланади?

- Эжекторли игнафилpтрларнинг ишлаш принципи қандай, қўлланиш кўлами?

- Электр осмос усулда сув сатхини пасайтириш қандай ва қаерларда қўлланилади?

- Ер иншооти деворларини  вақтинча горизонтал тиргакли усул қачон ва қандай иншоотларда ишлатилади?

- Қия тиргакли усулда қандай ер ишоотлар деворларни вақтинча қатирилади?

- Хажмий қатиргичлар нима? Улар қандай ер иншооти деворини вақтинча қатиришда қўлланилади?

- Ғишт-тош материаларини турларин санаб беринг?

- Қурилиш қоришмалари нима ва уларга қандай талаблар қўйилади?

- Ғишт-тош теришнинг нечта қоидасини биласиз?

- Чок бостиришнинг неча хили бор, уларнинг ғишт -тош конструкцияси мустахкамлигига таъсири қандай?

- Енгиллаштирилган ғишт териш нима, қачон қўлланилади, уларнинг турлари қандай?

- Арка қисм қандай терилади.

- Ғишт териш ишларида ишлатилаган асбобларни санаб беринг?

- Ғишт теришда қандай мосламалар ишлатилади?

- Хавза ва сўриларга қандай талаблар қўйилади, уларни хвфсизлиги қандай таъминланади?

- Материалларни иш жойига қандай қилиб узатиб берилади?

- Ғишт теришнинг усулларини санаб беринг?

- Қалин сопол ва бетон тошлар қайси усулда терилади?

- Ғишт терувчи иш жойи ўлчамлари қандай?

- Ғишт терувчилар иши қандай ташкил қилинади?

- «Уч кишилик» звено ишчилари қандай ишларни бажаради ва ичилар орасида қандай тақсимланади?

- Ғишт-тош ишларини бажарилишини сифат кўрсаткичларига нималар киради?

- Қиш пайтида ғишт териш ишларини бажаришда ғишт териш ишларини бажаришда қандай тадбирлар амалга оширилиши зарур?

- Қуруқ-иссиқ шароитда ғишт-тош ишларини бажаришни ўзига хослиги нимада?